## Slide 1
进度汇报
2020
IDE
No Code No Die
汇报：闫星润 时间：2020.9.22
Notes: 注意：所以页面动画都不需要点击，切换后自动播放。

## Slide 2
01
02
03
04
Project Introduction
项目介绍
进度概况
成果展示
总结分析
Progress Overview
Achievement Display
Summary and Analysis
CONTENTS

## Slide 3
PART 01
Project Introduction
项目介绍

## Slide 4
IDE - NCND
朴实的Windows默认外观
丑，但很好用
精简但完善的代码功能
完整的Coding体验
Notes: 介绍我们项目名、项目特色

## Slide 5
PART 02
Progress Overview
进度概况

## Slide 6
进度估计
Schedule Estimate
80%
核心编译功能
基础功能
大部分可选功能
Notes: 我们目前的进度大概为这个程度
已经完成的有：核心 基础 大部分可选

## Slide 7
核心功能
Core Function
I don't know how to say it, but a lot of English seems to be awesome, so I wrote it like this. This is actually meaningless.
编译
CONPILE
RUN
编译并生成exe文件
返回编译结果

## Slide 8
基础功能
Basic Function
2000行文件
操作响应快
基本编辑功能
全功能菜单
全功能快捷键
基本键鼠操作
新建 打开 保存 另存
基本文件处理
Notes: 我们的基础功能已经全部实现了

## Slide 9
扩展功能
Extended Functions
括号自动匹配
括号自动补充
括号匹配
关键字变色
多文件编辑
识别保留字
识别函数
识别变量
多文件切换
独立编辑
误操作恢复
撤销操作
Notes: 绝大部分可选功能已实现
可选功能：
关键字变色、括号自动匹配、操作后恢复、函数折叠、循环/判断折叠、自动排版、多文件编辑、debug

## Slide 10
拓展功能×2
Extended Functions
自动补全
自动匹配
自动排版
自动补充制表位
括号自动匹配
括号自动补充
输入预测
自动补全
代码自动排版
括号自动匹配
内容自动补全
Notes: 自动化相关的可选功能
有效提高码字效率、降低出错几率、提高易读性

## Slide 11
断点 调试
DEBUG
美化 重构
UI
On Working Now
正在攻关
Notes: 我们正在努力完成DEBUG功能
并打算对UI进行美化

## Slide 12
PART 03
Achievement Display
成果展示
Notes: 下一张开始展示程序，切出去

## Slide 13
Project
Achievement
Display
Ready To Show
Notes: 到这一张，切出去展示

## Slide 14
PART 04
Summary and Analysis
总结分析

## Slide 15
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 4th Qtr
Sales | 8.2 | 3.2 | 1.2
时间线
Time Line
WORKING
9.23-9.26
完全测试
文档完善
9.20-9.23
可选功能实现
9.18-9.20
IDE原型系统
Notes: 之前的工作计划，现在正在红色的这一段过程

## Slide 16
导致项目无法运行
规划不足与功能改动导致很多函数重写
困难很多，需要逐步解决
UI重新设计需要改动很多东西
Problems
遇到的问题
QT配置问题
Debug难以实现
函数重写
UI重构问题
Notes: 在这段时间的开发中遇到了很多问题，比如

## Slide 17
Self Evaluation
自我评价
进度可控
完成度尚可
仍有不足
Notes: 我们目前对自己的评价是

## Slide 18
我们的目标
Ours Goal
Vision & Missions
I don't know how to say it, but a lot of English seems to be awesome, so I wrote it like this. This is actually meaningless.
好看又好用的IDE
More
功能完善
没有BUG
错误处理
界面好看
简洁易用
设计特色
Notes: 我们最终想要达成的目标是

## Slide 19
THANKS
2020
感 谢 观 看 与 指 导
No Code No Die

## Slide 20
辛勤工作(mō yú)的我们
This Creative Powerpoint Template
Project
2020
Creative
Team
Unstoppable
WORKING
Notes: //可选页面，放在PART1项目介绍中