## Slide 1
IDE - 最终汇报
NoCodeNoDie NIDE Final Report
汇报人：闫星润 时间：2020.9.25
a Ba a Ba

## Slide 2
CONTENT
成果展示
PART 01
项目介绍
PART 02
功能细节
PART 03
总结分析
PART 04

## Slide 3
成果展示
ACHIEVEMENT PRESENTATION
01
在这一部分，我们将通过视频展示我们的成果

## Slide 4
视频演示

## Slide 5
项目介绍
PROJECT INTRODUCTION
02
在这一部分，我们将介绍我们项目——NIDE

## Slide 6
9.14
基础编辑功能
9.22
编辑功能 操作交互 文件处理 括号匹配 关键字变色 文件树 撤销操作 自动补全 自动排版
9.26
文档
9.17
UI设计
9.11
系统初步设计
开发历程
9.20
简易版IDE
编译功能
9.24
DEBUG
语句折叠
函数树
代码自动规范
还有新需求
测试
进度可控
功能完整

## Slide 7
功能细节
FUNCTIONAL DETAILS
03
在这一部分我们将详细介绍我们实现的功能细节，
包括基础功能，中期添加的新需求，以及众多可选功能。
Notes: 基础功能：键盘鼠标操作（快捷键、右键菜单）、文件处理（新建、打开、保存、另存）、字符串编辑（插入、删除、查找、替换）、文本块编辑（复制、粘贴、剪切）、编辑编译运行（编译、反馈编译结果、运行）
新需求：行号设置与跳转、注释隐藏与显示
可选：关键字识别、括号匹配、操作恢复、函数循环判断折叠、自动排版、
函数树、代码自动规范、DEBUG

## Slide 8
运行程序
运行
调用GCC完成编译
编译
根据编译结果
反馈编译信息
编译结果反馈
基础功能 – 编译运行
Notes: 编辑编译运行（编译、反馈编译结果、运行）

## Slide 9
丰富细致的功能菜单
简单直观的功能按钮
易用的右键菜单
键盘快捷键
鼠标键盘操作
输入交互
输入预测
自动补全
基础功能 - 操作交互
我是图片
Notes: 键盘鼠标操作（快捷键、右键菜单）

## Slide 10
老保存了
保存
老另存了
另存
老新建了
新建
老打开了
打开
基础功能 - 文件处理
懂的都懂
Notes: 文件处理（新建、打开、保存、另存）

## Slide 11
粘贴
复制
插入
剪切
基础功能 - 编辑模块
Notes: 字符串编辑（插入、删除）
文本块编辑（复制、粘贴、剪切）

## Slide 12
查找
在全文件内查找对应字符串
支持大小写敏感
对给定字符串完成对应的替换
支持大小写敏感
替换
基础功能 - 查找替换
Notes: 行号设置与跳转、注释隐藏与显示

## Slide 13
行号
显示行号
根据行号跳转
支持两种注释方式
支持注释隐藏与显示
注释
新需求 - 行号与注释
怂了怂了
分要紧 分要紧
Notes: 行号设置与跳转、注释隐藏与显示

## Slide 14
功能亮点
接下来
功能亮点
针不戳

## Slide 15
功能亮点
01
02
03
04
05
06
关键字识别
括号匹配
操作恢复
文件树
自动排版
语句折叠
统统实现了！

## Slide 16
函数树
DEBUG
代码自动规范
1
2
3
B
T
S
功能亮点
Notes: 无需赘述，看到这几个字眼就明白了

## Slide 17
总结分析
SUMMARTY AND ANALYSIS
04
在这一部分，我们将对我们整个开发过程进行总结与分析

## Slide 18
01
02
04
03
在整个开发过程中，我们遇到了非常多的困难
克服困难，不断前进，才有了我们今天的成果
版本管理问题
Debug、注释隐藏等功能实现难度较大
低估了测试、整合的难度
遇到的困难
QT配置问题

## Slide 19
高难度功能
多熬夜
版本管理问题
采用云端存储
专人维护整合
测试与整合
当你把程序写出一坨谢特，但仍然能运行工作时.jpg
QT配置问题
统一版本
统一配置外部库
解决过程
Notes: QT配置，解决方法：
版本管理，解决方法：采用云端存储，专人维护整合
高难度功能：多熬夜
测试：jpg

## Slide 20
感谢观看
NoCodeNoDie NIDE Final Report
THANKS