## Slide 1
2020
头秃之IDE项目规划
阿巴阿巴

## Slide 2
开发模型
开发模型
01
Development Model
进度计划
进度计划
04
Schedule
设计方法
设计方法
02
Design Method
技术难点
技术难点
06
Technical Difficulties
目 录
COMPANY
需求分析
需求分析
03
Requirement Analysis
人员分工
人员分工
05
Labor Division

## Slide 3
PART 01
开发模型

## Slide 4
螺旋式模型
01
02
03
04
制定计划
风险分析
评估验证
软件开发
Notes: 兼顾了快速原型的迭代的特征以及瀑布模型的系统化与严格监控

## Slide 5
PART 02
设计方法

## Slide 6
面向对象分析
用例图

## Slide 7
PART 03
需求分析

## Slide 8
需求细化分析
基本编辑功能
对不超过2000行的单个文件进行编辑，操作响应快
基本键鼠操作
支持鼠标与键盘操作，有鼠标菜单和键盘快捷键
基本文件处理
能够新建、打开、保存、另存文件
关键字识别
能够识别保留字与字段类型，并对其进行变色高亮显示
括号匹配
能够自动匹配各种括号，并允许用户基于花括号进行函数、循环折叠
DEBUG与多文件
支持DEBUG与多文件编辑
Notes: 上面为基本需求
下面为拓展需求，较难实现

## Slide 9
PART 04
进度计划

## Slide 10
时间安排
9.11
系统的初步设计
9.16
集成编译器
9.14
9.19
UI设计
基本编辑功能
测试
9.21
可选功能实现
9.23
完全测试
9.26
相关材料与文档

## Slide 11
PART 05
人员分工

## Slide 12
人员分工
阿巴阿巴
UI设计
闫星润
编译器整合
臧林顿
UI设计,需求文档
罗潘亚欣
代码编辑器
林湛
代码编辑器,ppt
殷满鑫

## Slide 13
PART 06
技术难点

## Slide 14
技术难点
查找替换
编译器整合
文件处理
运行性能

## Slide 15
谢谢 :)
阿巴阿巴

## Slide 16
软件架构
text
Notes: 我有了一个咸鱼梦想

## Slide 17
数据结构
text
title
title
text